CASO PRACTICO OBRA PUBLICA

Licitación de Obra Pública: Construcción de Hospital Público

El Estado para esta obra proyecta:

- Construcción de hospital de mediana complejidad

- Sistemas eléctricos y sanitarios

- Energía solar de respaldo

- Sistemas de control y monitoreo

- Equipamiento electromecánico

- Sistema de gestión hospitalaria

Estima un presupuesto de: $3.500.000.000

Consignas: Analizar el caso aplicando el régimen de obra pública. Responder y justificar cada punto.

- Tipo de contratación. ¿Qué procedimiento corresponde aplicar?
Justifique su repuesta.

- Etapa previa. ¿Qué requisitos o pasos deben cumplirse y o seguirse antes de licitar?

- Pliegos

a) Describa cuáles son los contenidos esenciales que deben integrar los pliegos de una licitación de obra pública.

b) Asumiendo el rol de su especialidad (Ingeniería Civil, Electromecánica, Electrónica, Industrial o Mecatrónica), defina de manera detallada el objeto de la licitación, especificando: el alcance técnico de la obra o servicio; las principales tareas a ejecutar; los requerimientos técnicos mínimos; los materiales, equipos o sistemas involucrados. Fundamente su respuesta en función de su formación profesional.

- Pago. Defina en este caso, cual sería el método de pago al contratista.

- Ejecución. El contratista elegido incumple con los plazos pactados en la licitación. ¿Qué medidas puede tomar el Estado?.